Risikoanalyse

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risiko** | **Sandsynlig (SS)** | **Konsekvens (K)** | **Prioritering(** | **RMM** | **Revideret SS** | **Revideret konsekvens** |
| Hardwareproblemer | 1 | 2 timer | 2 |  |  |  |
| Tab af data | 2 | 2 timer | 4 |  |  |  |
| Uoverensstemmelser | 4 | 4 timer | 12 |  |  |  |
| Tab af motivation | 3 | 6 timer | 18 |  |  |  |
| 11+ dages fravær | 1 | 24 timer | 30 | Arbejder hjemmefra. Det er både gruppens og den syges opgave at være med til at kommunikere opgaver. Begrænset deltag. | 1 | 4 |
| Overordnet tab af motivation | 1 | 60 timer | 60 | Kommunikation om situationen og løsning | 1 | 6 |
| 5 - 10 dages fravær | 3 | 24 timer | 78 | Arbejder hjemmefra. Det er både gruppens og den syges opgave at være med til at kommunikere opgaver. | 3 | 4 |
| Udfordringer i forbindelse m. implementering | 4 | 20 timer | 80 | Udarbejd prototyper af mulige problemområder | 1 | 20 |
| Op til 5 dages fravær | 5 | 30 timer | 150 | Regnet fra samlet tid | 5 | 0 |
| Manglende evne til begrænsning | 4 | 40 timer | 160 | Burde regnes fra den samlede tid.  Vi når ikke at færdigimplementere hele programmet. | 4 | 40 |